ДОРОЖНЯ КАРТА

Розробка і запуск платформи — від фундаменту до міжнародного масштабування

Зведення всіх попередніх напрацювань в один план дій

| Ініціатор | Артем Глущенко |
| --- | --- |
| Тип документа | Дорожня карта розробки і запуску — пʼять фаз |
| Дата | 01.09.2026 |

Як читати цю карту

Карта складається з пʼяти послідовних фаз — від внутрішньої підготовки до міжнародного масштабування. Кожна фаза розбита на напрямки роботи (продукт, юридичне, фінансування, вихід на ринок, команда), а не лише на дедлайни. Це синтез усіх попередніх документів: концепції, місії, дослідження ринку, фінансової моделі й персон користувачів — в одному плані дій.

Відкриті рішення — закрити перед стартом Фази 0

Це не дрібниці на потім. Кожен з цих пунктів або блокує, або суттєво здешевлює наступні фази, якщо закрити його зараз, а не по ходу.

- Фінальна назва бренду — з переліку вигаданих слів (Atelio, Studyo, Vernissa, Portico, Fabrica, Kreo, Draftly, Sketchfolio, Craftfolio, Maketto) чи новий варіант; перевірити домен, апстор і торгову марку до реєстрації компанії

- Гнучкість поля «навчальний заклад» при реєстрації — має приймати не лише класичні університети, а й школи гейм-дизайну, приватні студії, курси (виявлено в персоні Тимура)

- Мінімальні правила для доставки фізичних обʼєктів (скульптура) — формалізувати хоча б базово, чи свідомо залишити повністю на розсуд сторін поза платформою

- Юридична форма компанії і країна реєстрації — впливає на структуру платежів і на майбутні раунди фінансування

- Канал залучення перших авторів у вертикалі «3D/Анімація» — окремий від університетської мережі (Discord-спільноти, школи гейм-дизайну), потребує окремого власника задачі

ФАЗА 0

ФАЗА 0 Фундамент 1–2 місяці до старту розробки

| Напрямок | Що робимо |
| --- | --- |
| Продукт | Технічна специфікація вже готова (Project-Market-Concept-Summary); обрати конкретну команду розробки — українську/CEE, узгодити обсяг MVP і бюджет |
| Юридичне | Реєстрація юрособи; підготовка Умов використання і Політики конфіденційності з урахуванням самодекларації авторства (ПІБ, телефон, виш, факультет); реєстрація торгової марки під фінальну назву |
| Фінансування | Бутстрап/friends & family капітал ($10 000–$30 000); подання заявок на грантові й акселераційні програми підтримки українських техностартапів |
| Вихід на ринок | Список перших партнерських вишів (KNUBA і ще кілька); окремо — початок присутності в Discord-спільнотах гейм-дизайну, без очікування запуску продукту |
| Команда | Визначити ролі: засновник (продукт/GTM) + технічний партнер або підрядна команда розробки |

Вихід з Фази 0: закриті всі пункти з переліку «Відкриті рішення», підписана угода з командою розробки, є перший капітал на MVP.

ФАЗА 1

ФАЗА 1 Розробка MVP 2–4 місяці

| Напрямок | Що робимо |
| --- | --- |
| Продукт | Бекенд і адмінка (5 вертикалей зі структурованими картками Project DNA), мобільні застосунки iOS+Android, платежі, базова модерація, система статей (наукова і публіцистична), пошук/фільтри |
| Юридичне | Фінальні правила щодо авторства й фізичної доставки закріплені в Умовах використання |
| Контент | Підготовка «посівного» контенту — приклади проєктів для наповнення платформи ще до публічного запуску, щоб перші відвідувачі не бачили порожню стрічку |
| Вихід на ринок | Формальні домовленості (MoU) з першими партнерськими вишами; паралельно — активна присутність у 3D/гейм-дизайн спільнотах |
| Якість | Закрите бета-тестування на обмеженому колі студентів однієї-двох партнерських установ |

Вихід з Фази 1: працюючий продукт у всіх пʼяти вертикалях, пройдене закрите бета-тестування, є мінімум один підписаний університетський партнер.

ФАЗА 2

ФАЗА 2 Пілотний запуск Рік 1

| Напрямок | Що робимо |
| --- | --- |
| Продукт | Публічний запуск усіх пʼяти вертикалей одночасно; збір фідбеку й швидкі ітерації на основі реальної поведінки користувачів |
| Вихід на ринок | Активація університетських партнерств для чотирьох «академічних» вертикалей; окремий, самостійний GTM-трек для 3D/анімації через Discord і гейм-школи — не копія університетської моделі |
| Контент і довіра | Запуск модерації статей (фаховий рецензент для наукових, редактор для публіцистичних); перші кейси зі статусом «Built», якщо трапляються |
| Фінансування | Підготовка до pre-seed раунду на основі перших реальних метрик — не раніше, ніж зʼявляться перші завершені транзакції |
| Орієнтир на метрики | 5 000–10 000 користувачів, 300–800 завершених транзакцій за рік — див. фінансову модель |

Рік 1 навмисно майже без доходу — мета фази не прибуток, а перевірка ліквідності: чи справді автори й покупці знаходять одне одного.

ФАЗА 3

ФАЗА 3 Регіональне зростання Рік 2–3

| Напрямок | Що робимо |
| --- | --- |
| Продукт | Активація відкладених на старті напрямів монетизації: платне просування оголошень, підписки для авторів, B2B-пошук для рекрутерів і девелоперів |
| Вихід на ринок | Європа стає основним ринком; масштабування університетських і гейм-дизайн партнерств на нові країни |
| Фінансування | Seed-раунд на основі метрик Року 1–2 (реалістично $50 000–$250 000 від регіонального ангела чи CEE-фонду) |
| Команда | Перші наймання — модерація контенту, підтримка партнерств, community management |
| Орієнтир на метрики | 25 000–50 000 користувачів (Рік 2) → 80 000–150 000 (Рік 3); дохід $15 000–$180 000/рік залежно від року |

ФАЗА 4

ФАЗА 4 Міжнародне масштабування Рік 3–10+

| Напрямок | Що робимо |
| --- | --- |
| Вихід на ринок | Північна Америка, Індія, Південно-Східна Азія; питання виходу в Китай постає окремо і вимагає самостійної локальної стратегії, а не органічного зростання |
| Бізнес-траєкторія | Можливий шлях до Series A або стратегічного продажу (реалістичний tuck-in $2–10 млн за сценарію спокійного зростання — Adobe, Autodesk, Epic Games/KitBash, Canva як найімовірніші покупці) |
| Довгостроковий орієнтир | «Максимум» — реалістична стеля 5–15% активного адресного ринку (без Китаю) на горизонті 8–10+ років; вихід у Китай, якщо відбудеться, змінює порядок величини кардинально |

Вихід на «максимум» — це горизонт, а не подія. Швидкість визначається не продуктом, а темпом інституційних партнерств по одному ринку за раз.

«Дорожня карта» — зведення всіх напрацювань · Артем Глущенко · 01.09.2026